# Ocean Island 系统增强 — 开放问题确认单（v2）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档目的 | 基于 2026-07-27 正式修订版需求（《Ocean Island Liquor Vendor System Enhancement Requirements.pdf》，中文译文）更新的确认单：旧版 11 问大半已被新版正文回答（见第〇部分存档），新版带来一批新的开发确认项（第一部分），另附新版 §12 官方待确认清单（第三部分） |
| 版本 | v2（2026-07-27）。v1（2026-07-16，Q1~Q11）已随草稿需求作废，结论存档于第〇部分 |
| 请于何时反馈 | 建议 5 个工作日内；可只反馈有异议项，未反馈项视为接受"建议方案" |

填写方式：在每题"客户确认"栏勾选或填写。多数问题已给出建议方案，直接回复"同意建议"即可。

## 第〇部分：已由新版需求回答的旧问题（存档，无需再确认）

| 旧问题 | 新版结论 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| Q1 基础价与等级价的关系 | Tier A 即默认与回退价格：每个活跃产品必须配置 Tier A 价；所在等级缺价时回退 Tier A；无 Tier A 不能发布/下单（⚠️ 与 v1 建议 A"绝不回退"相反，模块 04 方案需按此重做） | §6.2 |
| Q2 各产品等级数量可否不同 | 可以：等级集合为 vendor 级统一维度，各产品可配置不同数量的等级价，缺失走 Tier A 回退 | §6.2 |
| Q4 客户是否可见自己的等级 | 不可见：客户不得查看或更改自己的等级分配，只看到适用价格 | §6.1/§6.3 |
| Q5 执照挂载对象 | 挂餐厅客户档案（Client Profile）；vendor 自身执照未提及（不在首期） | §9.1 |
| Q6 已提交订单遇执照过期 | 不自动取消；未交付部分置 License Hold（合规标记，非新订单状态）；已交付部分不动；退货/冲抵/退款不受限；续期核验通过自动解除 | §9.7 |
| Q9 后半（管理员踢出） | 确认：管理员必须能终止活跃会话；会话支持服务端吊销 | §4 |
| Q10 西班牙语 | 明确首期范围外 | §2.2 |
| Q11 前半（产品双语名机制） | 确认：vendor 录入信息按录入语言显示，提供翻译值则按用户语言显示；类目名称存英文+中文 | §5/§3.3 |
| 批注 1/3/4（base price、批量改价、每产品等级数） | 由 §6.2 Tier A 回退模型整体回答；批量改价 UI 未指定（见 N11） | §6.2/§7.2 |
| —（原 FR-F6）管理员越权解除限制 | 明确首期范围外 | §2.2/§10.2 |
| —（原 FR-G1~G3）合规仪表盘/报表导出 | 明确首期范围外 | §2.2 |
| —（原 FR-D9）定价审计日志界面 | 明确首期范围外（但 tier 分配变更等审计记录仍必须落库，见 §10.2） | §2.2/§10.2 |
| —（原 FR-E8）OCR 自动批准执照 | 明确范围外（人工核验；政府/第三方核验为未来增强） | §2.2/§9.4 |

## 第一部分：新版需求带来的开发确认项（N1~N11）

### N1. 🔴 交付前动态调价 vs 现有"下单锁价"模型（最高优先级）

背景：新版 §8.2 要求目录价变更自动重算所有未达 Delivered 状态的订单（含已提交、已确认），到 Delivered 才锁价；已交付订单与最终发票保留交付时价格。现有 CSS 是提交即锁价（订单行价格快照），发票/月结以快照为源——这是模型反转，牵动订单→发票→月结全链路。

请确认： 1. 重算后无需客户重新确认订单，仅在客户查看时展示更新后的价格与总额（§8.2"交付前向客户展示"按此理解）？——建议：是； 2. 若发票在交付前已生成（如确认时预生成），发票金额是否也随目录价变动、至交付定格？——建议：发票在 Delivered 后才终审/定格，交付前仅视为草稿金额； 3. 部分交付的订单：已交付行是否锁定行价、未交付行继续随价变动？（§8.2 只定义整单 Delivered 锁价）——建议：按行锁定（与 License Hold 的行级处理一致）。

客户确认：① ☐ 同意 ☐ 其他：＿＿＿　② ☐ 同意 ☐ 其他：＿＿＿　③ ☐ 同意 ☐ 其他：＿＿＿

### N2. "Delivered（已交付）"在 CSS 中的定义与标记方式

背景：动态调价与锁价均以 Delivered 为界，但现有 CSS 订单状态流转中"交付"节点与操作人需对齐（由 vendor 手动标记？是否存在部分交付的行级状态？）。

建议：以现有订单状态机中 vendor 侧"完成交付"动作对应的状态为 Delivered 映射；如无行级交付状态，首期新增行级交付标记（同时服务于 License Hold 的"未交付部分"）。

客户确认：☐ 同意建议　☐ 其他：＿＿＿＿＿＿

### N3. 产品类目库的归属与现有数据的关系

背景：新版 §3.3 要求 Vendor Settings 下的共享类目库（英/中双语、启停、防删）。需确认：① 类目库是每个 vendor 各自一套（按"Vendor Settings"理解）还是平台级共享；② 现有产品的既有分类字段如何对接/迁移；③ 餐厅端目录筛选是否按该类目（§5 要求类目中文）。

建议：per-vendor 类目库；存量产品分类值一次性导入为类目库初始数据；餐厅端筛选使用该类目。

客户确认：☐ 同意建议　☐ 其他：＿＿＿＿＿＿

### N4. 导入主键"Product ID"的语义

背景：新版 §7.2 规定 Product ID 为主匹配键（命中即更新、新值即建品），且明确产品名/SKU 不得作为主键。CSS 内部产品 ID 是系统生成的，客户文件中的"Product ID"应为 Ocean Island 自己的产品编码。

建议：产品新增"外部产品编码"字段（vendor 内唯一），导入以此匹配；最终以 Ocean Island 样例文件为准（§7.1 要求开发定稿前确认模板与字段映射）。

客户确认：☐ 同意建议　☐ 其他：＿＿＿＿＿＿

### N5. Expiring Soon 状态阈值与提醒档位的关系

背景：新版 §9.2 建议 Expiring Soon 状态默认为到期前 7 天（可配置）；§9.5 建议提醒档位为 60/30/14/7/1/0 天。即"状态切换"与"发提醒"是两套独立配置。

建议：按两套独立配置实现——状态阈值影响界面警告与订购提示；提醒档位只影响通知发送。

客户确认：☐ 同意建议　☐ 阈值合并为一套：＿＿＿＿＿＿

### N6. 30 天会话的适用用户范围

背景：§4 写"Liquor Vendor 用户"，§13 DoD 写"Ocean Island 用户"。Ocean Island 的餐厅客户（下单方）是否也享受 30 天会话？

建议：会话时长按实体配置（§4 已要求）；Ocean Island vendor 公司配 30 天；其餐厅客户是否 30 天请明确（若餐厅用户也要长会话，需对餐厅实体单独配置）。

客户确认：☐ 仅 vendor 侧用户　☐ 含餐厅客户　☐ 其他：＿＿＿＿＿＿

### N7. 邮件/短信通知的语言（旧 Q11 后半，仍开放）

背景：§5 将"通知"列入必须支持中文的区域（站内通知中文明确）；§9.5/§10.1 的邮件/短信通知模板语言未明说。

建议：首期站内通知双语；邮件/短信模板首期英文、中文化二期（X-Language/用户语言字段已在多语言模块打通）。

客户确认：☐ 同意建议　☐ 邮件/短信首期必须中文

### N8. 恶意软件扫描的实现范围

背景：§9.3 把 malware scanning 列为首期执照文件上传的明确要求（§2.2 未将其排除）。CSS 现无杀毒扫描能力，需引入，方式与成本待定：① 云端扫描服务（如上传后触发扫描 API）；② 自托管 ClamAV 容器；③ 云存储自带的对象扫描能力。三者在成本、时延与运维上不同。

请确认实现方式（本项在首期范围内，非可延后项）： - ☐ 云端扫描服务（最省运维，按量计费） - ☐ 自托管 ClamAV 容器（无外部依赖，占资源） - ☐ 云存储对象扫描 - ☐ 其他 / 若客户接受可先只做"魔术字节校验+大小限制+私有隔离"、AV 扫描随后补：＿＿＿＿＿＿

### N9. Vendor 时区配置

背景：§9.5 要求提醒计划遵循 Liquor Vendor 配置的时区；系统 company 档案当前无时区字段。

建议：company 新增 timezone 字段（Vendor Settings 可改），到期扫描与提醒发送按该时区计算；未配置时默认 UTC 或平台默认时区。

客户确认：☐ 同意建议　☐ 其他：＿＿＿＿＿＿

### N10. 简化下单流与现有餐厅下单向导的关系

背景：§8.1 规定 Liquor Vendor 订购流为"选品 → 订单审核 → 提交 → 确认"，且不得改变其他 Vendor 类型的订购流程。现有餐厅端下单为多步向导。

建议：对 liquor vendor 的订单渲染该四步流（在现有向导上按 vendor 类型分支/裁剪），其他 vendor 流程零改动；术语用"订单/采购订单"，不出现"发票"。

客户确认：☐ 同意建议　☐ 其他：＿＿＿＿＿＿

### N11. 等级价格维护 UI（旧 Q3 遗留，设计细节）

背景：新版定义了数据规则（§6.2）与导入（§7.2），未指定日常改价 UI。沿用 v1 双入口设计：产品编辑页"每等级一行"价格区 + 等级维度批量编辑表格。

客户确认：☐ 双入口方案可行　☐ 需补充能力：＿＿＿＿＿＿

## 第二部分：仍然开放的旧问题（沿用 v1 编号）

### Q7. 需要哪些管理角色？"合规经理"是否为独立角色？

新版仅要求"执照批准/驳回限于获授权的 Vendor 角色"（§3.2），未点名角色。建议维持 v1 方案 A：新增 Compliance Manager 一个角色；不再新增 Administrator（职能由 CEO 承担）。（新版已砍掉 override，故无需划分 override 权限。）

客户确认：☐ 同意建议 A　☐ 其他：＿＿＿＿＿＿

### Q8. 现有执照数据如何处置？

系统现有餐厅执照记录只有"类型+编号+州"（海鲜品类）。建议：老数据自动迁入新体系，核验状态 Not Submitted、到期状态 Not Available，由客户补录到期日并上传文件后进入审核流。

客户确认：☐ 同意建议　☐ 老数据不迁移、从零录入　☐ 其他：＿＿＿＿＿＿

### Q9. 30 天登录是否允许多设备同时在线？

新版确认了服务端吊销与管理员终止（§4），但未明说多设备并发。建议维持 v1 方案 A：允许多设备并发会话（每设备各自计时），提供设备/会话列表与踢出。

客户确认：☐ 同意建议 A　☐ 维持单设备　☐ 其他：＿＿＿＿＿＿

## 第三部分：新版 §12 官方"依赖项与待确认事项"（请 Ocean Island 提供）

- 客户与产品导入样例文件；

- 最终导入字段映射（阻塞导入功能定稿，见 N4）；

- 预期的产品与客户数量级；

- 所需执照类型与司法辖区；

- 各司法辖区的合规要求（法务/合规代表审查）；

- 指定的执照审核人；

- 客户通知联系人；

- 最终提醒间隔；

- 所需通知通道；

- 邮件与短信服务可用性；

- 简体中文翻译的审校资源；

- 与现有 CSS 认证、目录、客户、订单、发票与通知服务的兼容性确认。

## 确认签署

| 角色 | 姓名 | 签署/日期 |
| --- | --- | --- |
| Ocean Island 业务负责人 |  |  |
| 产品负责人 |  |  |
| 开发负责人 |  |  |

备注：N1（动态调价）、N2（Delivered 定义）、N4（Product ID 语义）、N3（类目库归属）四项直接决定数据模型与订单链路改造方案，优先级最高，请最先反馈。